NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

"Negresko" Sp. z o.o. Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych.
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 5/58
NIP 2910059824 R.450689177 tel (086)2181360
negreskodom@wp.pl , www.negreskodom.pl
godz. pracy 9.00-17.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA
SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia2004r.- Prawo zamówień publicznych.

        ZATWIERDZAM:

        Janusz Cholewicki
        ………………………………..

Łomża dnia 01.10.2014.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

1. Rozdział 1 - Tryb udzielenia zamówienia
2. Rozdział 2 - Przedmiot zamówienia
3. Rozdział 3 - Oferta
4. Rozdział 4 - Umowa
5. Rozdział 5 - Postępowanie odwoławcze

ROZDZIAŁ 1 Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
     zamówienia poniżej 5 000 000 euro.
3) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art.10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
    ( tekst jednolity Dz.U z 2010 r. nr 113, poz.759 z póżn.zm.)
2) Miejsce publikacji ogłoszenia : portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych, portal internetowy Zamawiającego, tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

ROZDZIAŁ 2 Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:
45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.
2) Zakres prac obejmuje w ul. Wiosennej od S ist. do S 28 i projektowanej ul. Zawadzkiej od Sist do S3 na wysokości oś. Wiosenne.
- budowę kanalizacji sanitarnej  200 mm z rur PVC klasy S o łącznej długości 117,6 m.
- budowę dwóch studni z kręgów betonowych  1200 i trzech studni z prefabrykowanych elementów PVC  315-425 mm
- przewiert o dł. 12,3 m
- rozebranie i montaż nawierzchni z płyt żelbetowych– 92,7 m2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: projekty techniczne, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót oraz jako materiał pomocniczy –przedmiary robót –stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia
i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający projekt i specyfikacje wykonania i odbioru robót.
Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię roboty budowlanej i
służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności w ilości robót pomiędzy
przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy wynagrodzeniu
ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót wynikający z dokumentacji projektowej. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie uznana, że jest ujęta w
cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.
Za ustalenie ilości robot i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzenia, odpowiada wyłącznie Wykonawca, na nim spoczywa obowiązek rzetelnego sprawdzenia, rzeczywistego zakresu zamówienia.
4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz
sztuką budowlaną.
5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia
art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie służą sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych dopuszcza 4 rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założone w dokumentacji.
W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych oferowanego materiału/urządzenia , w celu umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania pod względem „nie gorsze niż przewidziane w SIWZ”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Ciężar udowodnienia, że materiał( wyrób)urządzenie są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć dokumenty opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne tzn. nie gorsze
( pod rygorem odrzucenia oferty).
6.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej terenu budowy
i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca

II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

IV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od przekazania placu budowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy :
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759 z późn.zm.) dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności , jeżeli przepisy
     ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji o wartości brutto nie mniejszej niż 200  000 PLN każda.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
      do wykonania zamówienia:
 Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ymi odpowiednie
 uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt.1 niniejszego Rozdziału, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunki udziału w postępowaniu, spełniają wykonawcy łącznie.
4.2.brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
      okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp musi zostać spełniony przez
      każdego z wykonawców.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

Rozdział 3 Oferta
I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst.art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych –zał. nr 2 do SIWZ ( oryginał);
1.2.Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących dwóch najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zał. nr 3 do SIWZ;
     Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w Rozdziale 2 pkt. VI ppkt.1-1.2.SIWZ.Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
1.3.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający żąda:
 oświadczenia Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje -załącznik nr 4 do SIWZ;
 pisemnego zobowiązania podmiotów, u których zatrudnione są osoby wskazane na kierowników robót o udostępnienie ich do wykonania przedmiotowego zamówienia( w przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w wykazie zał. nr 4 nie jest pracownikiem Wykonawcy).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, okolicznościach, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów;
2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst.art.24 ust.1 ustawy Pzp.
– zał. nr 5.
2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert -złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
2.5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 Pzp, Zamawiający żąda
złożenia informacji Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331 z
póż.zm.) wypełniony –załącznik nr 6 do SIWZ.

3.Informacja dla Wykonawców zamierzających wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np.
konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia Wykonawcy winni spełniać następujące wymagania:
1) Ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie
musi wynikać z pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania i w swej treści wskazywać niniejsze postępowanie.
2) Wymogi dotyczące potencjału ekonomicznego, finansowego , technicznego, doświadczenia
zawodowego oraz posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia są spełnione
jeżeli spełniają je łącznie wykonawcy występujący wspólnie.
3) Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że
nie podlega wykluczeniu na podst.art.24 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określone w art.22ust.1 ustawy
pzp składa pełnomocnik (lider) do reprezentowania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym
– liderem. Płatności będą wnoszone na konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia
uczestników będzie podmiot wiodący-lider .
6) W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający przed
podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie, która zawierała będzie zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, podać należy w
druku oferty jak również w innych dokumentach w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy”
pełne nazwy firm i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie –z zaznaczeniem lidera.

4.Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz.3 pkt.I2
ppkt.2,3,4; składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.a powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Dokument, o którym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania ofert.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.1,2zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie o treści określonej w ppkt. 1 lit aib, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio krajumiejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.Informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia:
1) Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2) Zgodnie z art. 36a .ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3) Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy Pzp.
     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieni, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.
4) W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zobowiązany
jest wpisać powyższą informację w formularzu oferty. Brak wskazania w ofercie przewidzianych
podwykonawców do realizacji robót oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót
budowlanych osobiście tj. bez udziału podwykonawców.
5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane.
Umowa powinna zawierać:
– wskazanie, że umowa dotyczy zamówienia publicznego „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży, którego ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr ................
– datę i numer umowy zawartej pomiędzy „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek, a Wykonawcą,
– rodzaj robót i ich ilość ze wskazaniem pozycji w kosztorysie uproszczonym stanowiącym załącznik do umowy, wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za całość robót objętych umową oraz sposób ustalenia wynagrodzenia częściowego za okresy podlegające odbiorom częściowym (jeżeli umowa Zamawiającego z Wykonawcą przewiduje wynagrodzenie w częściach).
– zobowiązanie podwykonawcy do wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo, wyłącznie na potrzeby budowy stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek,
– obowiązek ustalania przez strony umowy o podwykonawstwo wartości robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcę będących przedmiotem odbiorów częściowych lub odbioru końcowego dokonanych przez zamawiającego,
– oświadczenie podwykonawcy ,że zapoznał się ze SIWZ oraz umową łączącą Zamawiającego
i Wykonawcę i akceptuje warunki dotyczące podwykonawcy w nich zawarte.

Zamawiający nie dopuszcza:
– objęcia umową o podwykonawstwo tych części zamówienia, które nie były w ofercie
przewidziane do wykonania przez podwykonawców,
– ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo w wysokości wyższej niż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót,
– objęcia umową o podwykonawstwo robót budowlanych nieobjętych umową pomiędzy
Zamawiający ma Wykonawcą lub wykraczającymi poza ich zakres,
6) Dodatkowe informacje w zakresie podwykonawstwa:
1. Termin, o którym mowa w art.143 a ust.1 pkt.2 ustala się na 10 dni roboczych od daty dostarczenia projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.
2.Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w art.36a ust.2 pzp wraz ze skutkami wynikającymi z odstąpienia od umowy wykonawcy(kara umowna w wys.10%).
3.Zamawiającego zobowiązuje się do przekazania wykonawcy kopii otrzymanych przez
Zamawiającego umów o podwykonawstwo dostaw lub usług w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania

II. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, a następnie potwierdzają pisemnie.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem na numer podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, kierować należy na adres:
 „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek 18-400 Łomża, ul. Polowa 16 lok.8 fax 86 215 11 22 wew. 44
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia jest Tadeusz Ścibek w godz.9.00-17.00 tel. 506 012 090
2. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:
  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.negreskodom.pl) pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .
  2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
  3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej http://www.negreskodom.pl/

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :
Zamawiający odstępuje od wniesienia przez Wykonawcę wadium.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni .
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem wykluczenia z postępowania, winna być wyrażona w formie pisemnej.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnie poświadczonej kopii.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U z 2003r. nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach itp. tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12. Na ofertę składają się:
- formularz oferty ( zał.nr 1)
- dokumenty wymienione w Rozdz.3 pkt.I niniejszej SIWZ.
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, (fakultatywnie)
13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
      bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
      Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

nazwa adres Wykonawcy / „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek / 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A / Oferta na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży. / Nie otwierać przed godziną 11:00 do dnia 27.10.2014r.

14. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
      lub oferty wyłącznie przed terminem składania ofert pod warunkiem, że przed upływem tego
      terminu Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian.
      Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasadach, jak
      składana oferta tj.w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” Koperty te
      zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
      stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
      poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
      poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty tak oznakowane otwierane będą
      w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
      zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty.
      Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
16. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
      zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek 18-400 Łomża, ul. Polowa 16 lok.8 do dnia 27.10.2014r. do godz.11.00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: „NEGRESCO” Hurtownia Art. Spożywczych Lodów i Mrożonek 18-400 Łomża, ul. Polowa 16 lok.8 dnia 27.10.2014r. o godz. 11.15.
3. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone.
5. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY :
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił ,w tym m.in.:
- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
- zapewnienia warunków BHP w tym m.in. zabezpieczenie ścian wykopów ,
- wykonanie wszelkich prób i sprawdzeń przewidzianych w STWiOR,
- obsługi geodezyjnej,
- ewentualnego odwodnienia wykopów,
- transport separatora wraz z montażem,

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
1. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do SIWZ. Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy i mają na celu ułatwienie wyceny robót. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również postanowienia projektu umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny oferty.
2. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji i nie podlega ona zwiększeniu ani waloryzacji w trakcie trwania robót.
3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń koniecznych do wykonania zamówienia oraz sposób wyliczenia ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złotych polskich. Cena oferty, za całość zamówienia musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określona w formularzu ofertowym
      ( załącznik nr1 do SIWZ).

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT :

Poszczególne oferty oceniane będą przez Komisję Przetargową przy zastosowaniu skali punktowej, a następnie zostaną przeliczone wg wagi w kryterium cena oferty brutto – 100%.
Wykonawca, który złoży ofertę i zaproponuje najniższą cenę- otrzyma 100 punktów, pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, które zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:
najniższa cena oferty
C oceny = ------------------------------ x 100 pkt.
cena oferty badanej
Suma uzyskanych punktów S=C x 100 %.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością punktów uzyskanych. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względna na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie.

5. Informacja dotycząca poprawienia omyłek w ofercie:
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie np.widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek np. widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, nieprawidłowo zaokrąglone wartości itp.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
4) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 4. Umowa
I. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. O odrzuceniu ofert/y , wykluczeniu Wykonawcy oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieści informacje, określone w art.92 ust.1 pkt.1 Pzp( zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie
internetowej(http://www.negreskodom.pl/) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy
ogłoszeń”
1. Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiajacy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta.
3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ( tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami robót ( jeżeli występują).

7. Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została
      wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawienia kosztorysu uproszczonego potwierdzającego
      wysokość oferowanej ceny.

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art.93 ust.1 Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

III. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
      TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
       OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
       WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
       ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy ,w przypadku wystąpienia przesłanek, które zostały zawarte w § 12 wzoru umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

###### Rozdział 5. Postępowanie odwoławcze
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWN PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt5 ustawy Pzp.
  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołujacego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Terminy wniesienia odwołania:
  1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art.27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
        w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
        o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
     zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
1. Szczegółowe zasady postępowania wniesienia odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
  1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
    1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Integralną częścią specyfikacji są załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 -Oświadczenie o spełnienie warunku art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Załącznik nr 4 - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zakresie art.24 ust.1 pkt.2ustawy pzp
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla osób fizycznych w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

dnia 01.10.2014r.
ZATWIERDZAM:

        Janusz Cholewicki

załącznik nr 1
__________________________________
nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

"Negresko" Sp. z o.o.
Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych.
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 5/58

FORMULARZ OFERTY

##### Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

Oferuję(emy) realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :
brutto ___________________________ zł.

(słownie: _________________________________________________________________)
w tym kwota netto _____________________ zł. i podatek VAT ______% w kwocie __________________ zł.
.

Oświadczamy że:
zamówienie wykonamy w terminie: 1 miesiące od dnia przekazania placu budowy.
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z projektem budowlanym,
udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy od daty odbioru końcowego,
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i modyfikacjami specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w umowie postanowieniami, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- dokonaliśmy wizji w terenie i nie wnosimy uwag do przedmiotu zamówienia,
3. Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować wymienione
      części zamówienia :
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składamy na ____ stronach.

   _________________dnia _______ 2014
………………..…………………………………………
        podpis osoby(osób) uprawnionej/ych
        do reprezentowania Wykonawcy
załącznik nr 2
______________________________
 /nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

###### OŚWIADCZENIE *
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART.22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

Oświadczam(y), że zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr113, poz.759, z póż.zm.) Wykonawca , którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
    1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;
      1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....................................................dnia ........................2014

………………..…………………………………………
        podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
        do reprezentowania Wykonawcy

* Oświadczenie niniejsze podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa Pełnomocnik (lider) działający w ich imieniu.

załącznik nr 3
_____________________________
nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.

lp.	Nazwa Zamawiającego i miejsce wykonania	Nazwa zamówienia / (rodzaj i zakres robót budowlanych)	Wartość brutto robót budowlanych w PLN	Data realizacji / ( należy podać / dzień-miesiąc-rok / rozpoczęcia –zakończenia robót)
1.
2.
3.

Załączmy zgodnie z wymogami SIWZ:
1) dokumenty ( np. referencje, opinie,protokóły) potwierdzające, że wyżej wykazane roboty zostały zrealizowane z należytą starannością.
2) w przypadku wykazania doświadczenia innych podmiotów –wykonawca dołącza pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów.

_______________________dnia ____________2014

………………..…………………………………………
        podpis osoby(osób) uprawnionej (ych)
        do reprezentowania Wykonawcy

    ___________________________________________
/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców
załącznik nr 4

dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp	Imię / i nazwisko	Doświadczenie / zawodowe / /wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności-funkcja / Informacja o dysponowaniu	Kwalifikacje zawodowe / (rodzaj i nr uprawnień
1.			dysponuje/będę dysponował*
			dysponuje/będę dysponował*

        * niepotrzebne należy skreślić

Załączamy , zgodnie z wymogami SIWZ:
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia –wykonawca dołącza ww. zobowiązanie jeżeli w wykazie osób wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Oświadczamy/y, że wskazane powyżej osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają : wymagane uprawnienia do pełnienia ww funkcji.

____________________dnia ________2014

………………..…………………………………………
        podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy

______________________________
/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

załącznik nr 5

###### OŚWIADCZENIE *
###### O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

 Oświadczam, że nie zaistniała żadna z przesłanek, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759, z póż.zm.)

.....................................................dnia ........................2014

………………..…………………………………………
        podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
        do reprezentowania Wykonawcy

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy.

   ____________________________
  /nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców

załącznik nr 6

###### OŚWIADCZENIE *
###### O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.

Oświadczam , że nie zaistniała żadna z przesłanek, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759, z póż.zm.)

.....................................................dnia ........................2014

………………..…………………………………………
        podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
        do reprezentowania Wykonawcy

* Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca ( osoba fizyczna) składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa uczestnik oferty wspólnej , będący osobą fizyczną

załącznik nr 7
        wzór umowy

U M O WA Nr …./2014

zawarta w dniu .................2014r. pomiędzy "Negresko" Sp. z o.o. Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 5/58 NIP 2910059824  R.450689177
reprezentowaną przez:
Bogumiłę Cholewicką zwanym w treści umowy Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………….. REGON: …………………….....
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i ul. Zawadzkiej na wysokości Oś. Wiosenne w Łomży.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja budowlana.
3. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 1 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Za datę faktycznego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę wpływu do Zamawiającego wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w § 12 umowy, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 pkt.5 umowy.

§ 3
Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto:_______________zł.słownie:_________________________________________
zgodnie z ofertą przetargową.
1. Wynagrodzenie określone w pkt.1 zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.
2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z dokumentacją budowlaną i STWiOR, terenem i obiektem budowy, oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane w całości z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji budowlanej w części opisowej i rysunkowej.

§ 4
Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą częściowa i fakturą końcową na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez obie strony.
1) płatności częściowe :
a) podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego, który określa dodatkowo zakres i wartość robót, dostaw i usług, wykonanych przez podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały przedłożone Zamawiającemu.
b) Wykonawca z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego dołącza:
- fakturę, w której wysokość wynagrodzenia jest zgodna z wartością robót określoną w protokole odbioru,
- protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, dostaw lub usług odebranych poprzednim protokołem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodami ich opłacenia,
- oświadczenia podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, że odebrane poprzednim protokołem odbioru wykonane przez podwykonawców roboty budowlane, dostawy i usługi zostały uregulowane w całości,
c) Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, w terminie 21 dni od daty doręczenia mu wniosku o zapłatę z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt.1lit.b,
d) w przypadku, gdy załączone przez Wykonawcę dowody zapłaty podwykonawcom, nie potwierdzają zapłaty całości należnego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający stosownie do art.143a ust.2 pkt.1 wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawienia dowodów zapłaty. Od kwot wstrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia faktur.
e) wstrzymana część wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych zamawiającego i służy do:
- zaspokojenia roszczeń Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w przypadku przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom. Zamawiający przekaże Wykonawcy wstrzymaną cześć wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcom w wysokości równej sumie kwot wynikających z przedstawionych dowodów zapłaty,
- bezpośredniej zapłaty bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom stosownie do art.143c ust.1 p.z.p. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchylił się od obowiązku dokonania zapłaty. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez tego podwykonawcę dowodów, że egzekucja wymagalnego wynagrodzenia od zleceniodawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, z którym podwykonawca zawarł umowę okazała się bezskuteczna.
 f) Zamawiający zastrzega, że płatność faktury częściowej nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia.
2) płatność końcowa:
a) do wniosku o płatność końcową Wykonawca przedkłada:
- protokół odbioru końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę,
- fakturę końcową,
- zestawienie wartości robót budowlanych dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców w oparciu o umowy o podwykonawstwo przedłożone Zamawiającemu,
- zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem nazw( firm) podwykonawców i kwot wynagrodzenia im wypłaconych,
b) Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury końcowej dokona zapłaty części wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, w wysokości różnicy pomiędzy uznanym wynagrodzeniem końcowym Wykonawcy, a nieopłaconym wynagrodzeniem należnym podwykonawcom,
c) pozostała część wynagrodzenia końcowego zostanie zapłacona w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości,
d) jeżeli Wykonawca w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego nie przedłoży Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości, nieopłacone kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zostaną przekazane na konto sum depozytowych Zamawiającego. Postanowienia pkt.1 lit.d,e stosuje się odpowiednio.
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustala się na – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
2. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed każdorazową zapłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.
§6
Obowiązki stron:
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
przekazania wykonawcy po 1 egz. aktualnej dokumentacji projektowej oraz posiadanych dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia ,
2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy,
       3) zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,
        Inspektorów Nadzoru,
       4) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę
        gotowości przekazania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego
        wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
        1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,
        STWiOR, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa,
        normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
        2) protokólarnego przejęcia terenu budowy,
        3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
        4) zorganizowania zaplecza budowy,
        5) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
        robót,
        6) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w
        otrzymanej dokumentacji,
        7) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub
        ulegających zakryciu,
       8) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
        powszechnego stosowania i na każde żądanie Zamawiającego okazania, w stosunku
        do użytych materiałów certyfikatów zgodności z Polską Normą lub innych
        dokumentów zgodności,
       9) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wraz z
        dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych
        do odbioru,
      10) dbania o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy,
      11) w trakcie prowadzenia prac do utrzymania czystości wyjazdu z placu budowy oraz
        usuwania ewentualnych zanieczyszczeń i zniszczeń dróg dojazdowych,
      12) przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji , wymogów dotyczących ochrony
        środowiska, w tym w szczególności związanych z usuwaniem odpadów,
        Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów w tym
        zakresie,
      13) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i
        pomiarów przewidzianych przepisami,
      14) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej,
      15) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, o zakończeniu wszystkich robót
        będących przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być
        potwierdzona przez właściwego Inspektora Nadzoru,
     16) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu
        umowy do odbioru.
   17) terminowego usuwania wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,
      18) zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z
        podwykonawców.
§7
Przedstawiciele stron:
1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Skład osób nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniami przyczyn i załączeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. Zmiana ta może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn.Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w stosunku do osoby, która spełnia wymagania SIWZ, jej kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie będzie takie samo lub wyższe od wymaganego w SIWZ.
2. Zamawiający w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków Kierownika budowy lub kierownika robót ma prawo żądać jego usunięcia i zmiany na inną osobę, która spełni wymagania opisane w SIWZ.
3. Zmiana składu osób zaaprobowana przez Zamawiającego nie stanowi zmiany treści umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy:
______________________________________________________
Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru:
_______________________________________________________
1. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 8
Podwykonawcy:
Zapis w przypadku braku Podwykonawców:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót.
Zapis w przypadku udziału Podwykonawców:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców przedmiot umowy.
Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje przy udziale Podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Pozostały zakres robót Wykonawca zrealizuje samodzielnie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu projektu umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmianę o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
a) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo dostaw i usług z dalszymi podwykonawcami, obowiązują wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane określone w SIWZ.
b) zawarcie umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług z dalszymi podwykonawcami może dotyczyć wyłącznie dostaw lub usług dotyczących zamówienia określonego w SIWZ i powinno być poprzedzone informacją przekazaną wykonawcy o zamiarze zawarcia takiej umowy. Umowa winna przewidywać karę umowną, o której mowa w art.143 b ust.9.ustawy Pzp.
c) zawarcie umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw lub usług z dalszym podwykonawcą następuje jednocześnie z udzieleniem przez zlecającego dalszemu podwykonawcy gwarancji zapłaty na zlecane roboty budowlane, dostawy lub usługi, w formie określonej w art. 649 1 §2kodeksu cywilnego. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia gwarancji zapłaty, podlega przedłożeniu Zamawiającemu wraz z umową.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie powinien być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy (Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie 10 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem:
a) kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo,
b) oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50 000,00zł. brutto lub jej wartość stanowi co najmniej 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy , o której mowa w ust.8, przekaże Wykonawcy kopię umowy otrzymanej od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Zamawiający w terminie 10 dni od daty przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane może wnieść sprzeciw do tych umów z przyczyn o których mowa w pkt.6. Wniesienie sprzeciwu oznacza, że wynagrodzenie z umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany nie podlega możliwości bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy przez zamawiającego.
11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane, której przedmiotem są dostawy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy.
§9
1. Na wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy począwszy od daty odbioru robót budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia – odbiór końcowy.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie jej trwania, zachowanie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, określonych w STWiOR.
3. W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego lub trwania gwarancji zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia usunięcia wady, której usunięcie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.
4. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na piśmie.
5. Wykonawca w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatne naprawy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad.
6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w §9 umowy w terminie, o którym mowa w ust.4, Zamawiający może dokonać ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę – wykonawstwo zastępcze.
7. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§10
Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujący sposób :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne;
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, w wykonaniu przedmiotu umowy,
b) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w określonej w § 2 niniejszej umowy. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy uważa się m.in. konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, art.143 c Pzp. lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) 3% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcom,
e) 0,2% wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia w zapłaceniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
f) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian,
g) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,
h) 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli Zamawiający wezwał Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 11,
3. Zamawiający ma prawo potracić swoją wierzytelność z wierzytelności Wykonawcy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych, potrąceń za wady nie dające się usunąć.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania, na zasadach określonych w Kodeksie
     Cywilnym.
5. Kary umowne , o których mowa w ust.2, podlegają kumulacji.
§ 11
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od zawarcia umowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową nienależycie tj.w sposób niezgodny z projektem budowlanym, STWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztuką budowlaną lub niniejszą umową oraz nie usuwa niezwłocznie nieprawidłowości pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego;
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części , Wykonawca nie jest w stanie ukończyć zamówienia w terminie.
e) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, art.143c ustawy Pzp. lub konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
f) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawstwa podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, gdy Wykonawca nie wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Pzp),w tym przypadku może to nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust.2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie obowiązują kary z § 10 ust.2.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust.1 lit.c) może nastąpić po wezwaniu Wykonawcy do zmiany niezgodnego z umową sposobu realizacji przedmiotu umowy i upłynięciu wyznaczonego w tym celu odpowiedniego terminu.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
       Odbiór robót:
1. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru .
2. Z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
  1. dokumentację powykonawczą,
  2. atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,
      c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych
        przez wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły
        odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,
      d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności i wykonania robót
        zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi
        normami,
  1. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ( 3 egz.)
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust.2, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub dokumentacja jest sporządzona nieprawidłowo albo jest niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
4. Z zastrzeżeniem ust.4 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół odbioru przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru.
5. Zamawiający powoła, komisję odbioru robót , która dokona oceny prawidłowości wykonania zamówienia.
6. Jeżeli w toku tych czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin odpowiedni do ich usunięcia,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia uznając, że został wykonany w sposób nienależyty,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający będzie żądać wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.
 8. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę
     9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
11. W przypadku, gdy niniejsze zamówienie publiczne realizowane było przy udziale podwykonawców wykonawca jest zobowiązany do wniosku o dokonanie odbioru dołączyć oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały przedłożone zamawiającemu, o wartości wykonanych przez nich robót budowlanych dostaw lub usług w ramach zawartych umów o podwykonawstwo.
§ 13
     Zmiany umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy :
1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
2) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczności
      wprowadzenia przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych,
3) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, lub robót zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji,
4) działania siły wyższej ( np.klęski żywiołowe),
5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie np. nie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń,
Określenie warunków zmian:
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu ,muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. Zmian dotyczących zakresu w przedmiocie zamówienia:
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.
1) Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
1. są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.
  1. stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,
    1. pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
      1. wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej,
e) pojawienie się na rynku , części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji
       pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz
       kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .
2) Zaniechanie robót jest możliwe jeśli:
a) są następstwem zleconych robót dodatkowych ,
b) nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku
        stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia.
Określenie warunków zmian:
- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ppkt.1 jest złożenie wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zawierającego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian.
- Wprowadzenie robót zamiennych wymaga uzgodnienia z autorem projektu i może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie.
- Wprowadzenie robót ograniczających zakres prac objętych umową o których mowa w ppkt.2 powiązane jest ze zmianą wynagrodzenia umownego odpowiednio i proporcjonalnie.
3) Zmian wynagrodzenia umownego - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
Określenie warunków zmian:
Wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
§ 15
  - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.
§ 17
Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Wszelkie załączniki stanowią integralną cześć niniejszej Umowy.
§ 19
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egz. dla Zamawiającego.
Załączniki:
zał.nr1 Oferta Wykonawcy
zał.nr 2 Kosztorys ofertowy

Zamawiający: Wykonawca: